| Información General del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * ID. Proyecto: | 001 | * Fecha: | 14/09/2024 |
| * Nombre del Proyecto: | SIDEP |  |  |
| * Director de Proyecto: | Luis Salamanca |  |  |
| * Preparado por: | Luis Salamanca, Diego Delasota e Ignacio Pinares |  |  |

Descripción del Proyecto

* Objetivos estratégicos

Digitalizar y centralizar la información operativa de una compañía de bomberos mediante una plataforma web interna. El proyecto busca disminuir la duplicidad de registros manuales, mejorar la trazabilidad de partes de emergencia y checklists, facilitar la generación de reportes institucionales y apoyar la toma de decisiones de la oficialidad mediante datos disponibles, ordenados y consultables.

* Objetivos y alcance del Proyecto

El proyecto SIDEP contempla el desarrollo de una aplicación web para la gestión de partes de emergencia, checklists de carros, control básico de equipos y generación de reportes operativos. Su alcance incluye levantamiento y especificación de requerimientos, diseño de arquitectura, modelo de datos, diseño de interfaz, implementación de módulos principales, pruebas funcionales, documentación técnica y entrega final del sistema. La solución estará orientada a uso interno del cuartel y permitirá registrar, consultar, anular y reportar información operacional relevante.

| Alcance del Proyecto |  |
| --- | --- |
| * Entregables |  |
| 1 | Acta de constitución y definición inicial del proyecto SIDEP |
| 2 | Plan para la dirección del proyecto |
| 3 | Enunciado del alcance del proyecto |
| 4 | Levantamiento de requerimientos y análisis del negocio |
| 5 | Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales |
| 6 | Matriz de trazabilidad de requisitos |
| 7 | Documento de arquitectura de software (DAS) |
| 8 | Modelo de base de datos y diccionario de datos |
| 9 | Diagramas UML: casos de uso, clases, componentes y despliegue |
| 10 | Prototipo de interfaz de usuario responsiva |
| 11 | Módulo de autenticación y gestión de roles |
| 12 | Módulo de partes de emergencia |
| 13 | Módulo de carros, equipos y checklists dinámicos |
| 14 | Módulo de reportes estadísticos con exportación PDF/Excel |
| 15 | Plan y evidencias de pruebas funcionales |
| 16 | Informe de despliegue y documentación de instalación |
| 17 | Informe final del proyecto SIDEP |
| 18 | Aprobación de interesados y profesores |
| * HITOS |  |
| Inicio formal del proyecto y validación del problema. Cierre de levantamiento de requerimientos y aprobación del alcance. Aprobación del diseño arquitectónico y modelo de datos. Finalización del desarrollo de módulos principales. Ejecución y cierre de pruebas funcionales. Entrega de informe final, presentación y aprobación de interesados/profesores. |  |
| * Qué no incluirá este proyecto |  |
| 1.Integración automática con SISPAR u otras plataformas nacionales o externas de bomberos. 2.Integración con sistemas externos de despacho de alarmas. 3.Desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android o iOS. 4.Operación offline completa sin conexión a internet. 5.Gestión financiera, contable o de remuneraciones de la compañía. 6.Compra, configuración avanzada o administración permanente de infraestructura productiva después de la entrega académica. 7.Migración histórica completa de registros físicos anteriores, salvo carga manual o datos de prueba definidos para validación. |  |
| * Supuestos (con relación al alcance) |  |
| 1.El personal del cuartel cuenta con conocimientos básicos para utilizar navegadores web en computadores, tablets o teléfonos. 2.El cuartel dispone de conexión a internet estable para el registro de partes y checklists en línea. 3.Los interesados entregarán oportunamente la información necesaria para validar requerimientos, reglas de negocio y formatos de reporte. 4.Los roles operativos de la compañía se mantendrán relativamente estables durante el desarrollo del proyecto. 5.El proyecto será desarrollado dentro del periodo académico definido para Capstone/Portafolio de Título. 6.La validación funcional se realizará con usuarios representativos, datos de prueba y escenarios acordados con profesores e interesados. |  |
| * Restricciones |  |
| 1.El desarrollo se limitará al alcance académico y al tiempo disponible del semestre. 2.La solución deberá implementarse con tecnologías conocidas por el equipo: Angular, Node.js/Express, Prisma y PostgreSQL, salvo ajuste justificado. 3.El sistema deberá cumplir criterios mínimos de seguridad, incluyendo autenticación, control de roles y almacenamiento seguro de contraseñas. 4.El diseño deberá ser responsivo para permitir uso desde computadores y dispositivos móviles mediante navegador web. 5.Las consultas estándar deberán mantener tiempos de respuesta adecuados, con una meta menor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso. 6.No se incluirán funcionalidades que requieran datos sensibles no autorizados o integración con servicios institucionales externos sin acceso formal. |  |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del Proyecto | Luis Salamanca |  |  |
| Equipo de desarrollo | Diego Delasota e Ignacio Pinares |  |  |
| Profesores | Profesor guía / Docente evaluador |  |  |