}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Luis Salamanca, Diego de la Sota, Ignacio Pinares |
| --- | --- |
| Rut | 21.221.357-8, 21.061.077-4 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | San Andrés de Concepción |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema digital de Emergencias y Partes (SIDEP) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de materiales llamados, generación de partes de emergencia y análisis de datos. |
| Competencias | - Levantamiento y análisis de requerimientos - Desarrollo de sistemas computacionales. - Adaptación de sistemas computacionales. - Integración de sistemas computacionales - Integración de tecnologías de información - Desarrollo de soluciones tecnológicas - Seguridad de sistemas computacionales - Gestión de proyectos informáticos - Resolución de problemas - Análisis de datos |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto SIDEP (Sistema Digital de Emergencias y Partes) surge como respuesta a la necesidad de optimizar la gestión operativa en contextos de emergencia, donde actualmente muchos procesos se realizan de forma manual o poco sistematizada. La problemática principal radica en la falta de digitalización y control eficiente de la información, lo que puede generar retrasos, errores en los registros y dificultades en la toma de decisiones en situaciones críticas. Este proyecto se sitúa en el contexto de una compañías de bomberos, específicamente en la comuna de Santa Juana, donde los recursos son limitados y la rapidez en la gestión de información es fundamental para la atención de emergencias. Los principales afectados por esta problemática son: - Bomberos operativos - Oficiales a cargo de emergencias - Personal encargado de logística y control de las unidades El aporte de valor del proyecto consiste en: - Digitalizar procesos como partes de emergencia y checklist - Mejorar la trazabilidad de la información - Reducir errores humanos De esta manera, el proyecto representa un aporte significativo para poder mejorar la eficiencia de una institución clave para la comunidad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web llamada SIDEP (Sistema digital de Emergencias y Partes), diseñada para centralizar la gestión de información operativa de una compañía de bomberos. El sistema permitirá registrar partes de emergencia, realizar checklist de equipos de los carros de bomberos y generar reportes institucionales en formatos digitales. Además, el sistema incluirá herramientas para generar estadísticas básicas relacionadas con emergencias, uso de recursos y tiempos de respuesta, lo que permitirá apoyar la toma de decisiones dentro del cuartel. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto SIDEP se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que implica el desarrollo de una solución tecnológica orientada a resolver una problemática real mediante herramientas informáticas. Las competencias del perfil de egreso que se aplican en este proyecto incluyen: - Desarrollo de aplicaciones web - Análisis de requerimientos - Diseño de bases de datos - Gestión de proyectos tecnológicos Estas competencias son fundamentales, ya que permiten: - Identificar necesidades del usuario - Diseñar una solución estructurada - Implementar el sistema utilizando tecnologías actuales - Validar su funcionamiento mediante pruebas Por lo tanto, el proyecto permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, alineándose completamente con el perfil profesional. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto SIDEP se relaciona directamente con los intereses profesionales del equipo, los cuales están enfocados en: - Desarrollo web - Gestión de proyectos - Implementación de sistemas reales Este proyecto refleja dichos intereses al involucrar: - Creación de una aplicación web completa - Uso de tecnologías modernas como backend y base de datos - Planificación estructurada mediante metodología de cascada Además, el desarrollo de este proyecto contribuirá al crecimiento profesional al permitir: - Fortalecer habilidades técnicas - Mejorar la capacidad de análisis y diseño - Adquirir práctica en proyectos reales |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto SIDEP es factible considerando los recursos, tiempo y alcance definido. ### Factores que lo hacen viable: - Duración del semestre (aprox. 18 semanas) - Horas asignadas al proyecto - Uso de tecnologías conocidas por el equipo ### Recursos necesarios: - Computadores - Entorno de desarrollo (Node.js, Angular, PostgreSQL, etc.) - Acceso a internet ### Posibles dificultades: - Limitaciones de tiempo - Complejidad en la integración de módulos - Coordinación del equipo ### Soluciones: - Planificación mediante cronograma - División clara de tareas - Uso de control de versiones (Github) Esto permite asegurar que el proyecto puede desarrollarse de manera realista dentro del contexto académico. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Objetivo general: Desarrollar una aplicación web para la gestión de partes de emergencia y reportes operativos en una compañía de bomberos, que permita centralizar la información y mejorar la administración y análisis de los datos generados durante las emergencias. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Reducir los errores en el registro de partes de emergencia y checklist en un 50%, mediante la centralización de la información en una plataforma digital. - Reducir el tiempo de registro de información de emergencias en un 30%, mediante formularios y automatización de reportes. - Aumentar la disponibilidad de información operativa en un 40%, permitiendo generar reportes y estadísticas sobre emergencias, inventario y uso de recursos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología tradicional en cascada (Waterfall), la cual organiza el desarrollo del sistema en fases secuenciales. Las fases del proyecto son: - Fase 1 Requerimientos: Se realiza el entendimiento del negocio, levantamiento de requerimientos, identificación de actores y definición de objetivos del sistema. - Fase 2 Diseño: Se define la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos, diagramas UML y el diseño de la interfaz. - Fase 3 Desarrollo: Se implementan los distintos módulos del sistema, como gestión de usuarios, partes de emergencia y checklist. - Fase 4 Pruebas: Se realizan pruebas funcionales para validar el sistema y se corrigen errores detectados. - Fase 5 Mantenimiento: Se realizan ajustes posteriores a la entrega, mejoras y soporte del sistema.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Levantamiento de requerimientos | Contiene análisis del negocio, actores y requerimientos | Permite validar el entendimiento del problema |
| Avance | Diseño del sistema | Diagrama UML, arquitectura y base de datos | Evidencia la planificación técnica |
| Avance | Prototipo inicial | Primeras interfaces del sistema | Permite validar la experiencia de usuario |
| Final | Sistema funcional SIDEP | Aplicación web operativa | Demuestra la implementación del proyecto |
| Final | Informe final | Documento completo del proyecto | Evidencia todo el proceso desarrollado |
| Final | Presentación final | Exposición del proyecto | Permite comunicar resultados |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis | Levantamiento de requerimientos | Identificar necesidades del sistema | PC, entrevistas | 2 Semanas | Equipo | Falta de información |
| Diseño | Modelado del sistema | Crear BD y diagramas | Software UML | 3 Semanas | Equipo | Complejidad técnica |
| Desarrollo | Implementación | Programacion de modulos | Frameworks | 6 Semanas | Equipo | Integración de módulos |
| Pruebas | Testing | Validación del sistema | Casos de prueba | 3 Semanas | Equipo | Errores del sistema |
| Gestión | Documentación | Elaboración informe final | PC | 2 Semanas | Equipo | Tiempo limitado |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  | Fase 2 |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |  |  | Fase 4 |  |  | Fase 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Análisis de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de actores y objetivos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura del Sistema |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas (Casos de uso, módulos) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo modelos usuarios |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo partes de emergencias |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo carros y checklist |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Generación reportes PDF / Excel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.