Duoc UC
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERIA EN INFORMATICA

Informe Proyecto APT - SIDEP

Luis Salamanca, Ignacio Pinares, Diego De la Sotta
Profesor Guía

Juan Pablo Mellado, Mabel Herrera
Concepción, Chile
Fecha 13/04/2026

ABSTRACT	3

ABSTRACT ENGLISH	4

Descripción del Proyecto y Relevancia	5

Relación con Perfil de Egreso	6

Factibilidad del Proyecto	7

Recursos	7

Factibilidad técnica	7

Riesgos y mitigación	7

Desarrollo de Ingeniería	9

Arquitectura	9

Seguridad	9

Metodología	9

Conclusiones (ENGLISH)	10

Reflexión (ENGLISH)	10

# ABSTRACT

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de SIDEP (Sistema de Información de Emergencias y Partes), una aplicación web orientada a optimizar la gestión operativa en compañías de bomberos. Actualmente, los procesos se realizan de forma manual y mediante herramientas no integradas, lo que genera duplicidad en el registro de información, fragmentación de datos y riesgo de pérdida de información crítica.

SIDEP propone una solución integral mediante la centralización de los procesos operativos en una única plataforma digital, permitiendo el registro de partes de emergencia, control de checklist de equipos, monitoreo de mantenimiento y generación de reportes automatizados.

El sistema permitirá reducir errores en un 50%, disminuir los tiempos de registro en un 30% y aumentar la disponibilidad de información en un 40%, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones dentro del cuartel.

El desarrollo se realizará utilizando tecnologías como Angular, Node.js y PostgreSQL, bajo una metodología en cascada, asegurando un enfoque estructurado y alineado con prácticas de ingeniería de software.

# ABSTRACT ENGLISH

This project aims to develop SIDEP (Emergency and Reports Information System), a web application designed to optimize operational management in fire departments. Currently, processes are carried out manually and through disconnected tools, leading to duplicated data entry, fragmented information, and risk of data loss.

SIDEP proposes an integrated solution by centralizing operational processes into a single platform, including emergency reporting, equipment checklists, maintenance monitoring, and automated reporting.

The system is expected to reduce errors by 50%, decrease data entry time by 30%, and increase information availability by 40%, improving operational efficiency and decision-making.

The system will be developed using Angular, Node.js, and PostgreSQL under a waterfall methodology, ensuring a structured engineering approach.

# Descripción del Proyecto y Relevancia

En las compañías de bomberos, la gestión de la información operativa se realiza actualmente mediante procesos manuales y herramientas digitales no integradas, como formularios en papel, hojas de cálculo y plataformas externas. Esta situación genera duplicidad en el registro de información, fragmentación de los datos y dificultades para acceder a información actualizada.

Como consecuencia, se produce un aumento en los tiempos administrativos, baja trazabilidad de las emergencias y limitaciones en la generación de reportes confiables, afectando directamente la toma de decisiones operativas y estratégicas.

El proyecto SIDEP propone el desarrollo de una aplicación web que centraliza estos procesos en una única plataforma. El sistema permitirá:

- Registrar y administrar partes de emergencia

- Gestionar checklist operativos de los carros

- Controlar mantenimiento y caducidad de equipos críticos

- Generar reportes operativos en formato digital

- Visualizar información mediante dashboard

El impacto del proyecto radica en la mejora de la eficiencia operativa, la reducción de errores humanos y la disponibilidad oportuna de información confiable, lo que permite optimizar la gestión de recursos y fortalecer la toma de decisiones en contextos críticos.

Este proyecto representa un aporte directo al campo laboral de la ingeniería en informática, al abordar una problemática real mediante una solución tecnológica estructurada, escalable y alineada con prácticas de la industria.

# Relación con Perfil de Egreso

El proyecto SIDEP se alinea con las competencias del perfil de egreso, ya que implica el desarrollo integral de un sistema informático aplicado a un contexto real.

| Competencia | Aplicación en SIDEP |
| --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | Identificación de procesos operativos del cuartel y definición de funcionalidades del sistema |
| Desarrollo de software | Implementación de una aplicación web utilizando Angular y Node.js |
| Modelamiento de datos | Diseño de base de datos relacional en PostgreSQL para gestionar emergencias, checklist y equipos |
| Seguridad de sistemas | Implementación de autenticación mediante JWT y control de acceso por roles |
| Gestión de proyectos | Planificación del desarrollo mediante metodología en cascada |

Estas competencias permiten desarrollar una solución completa, aplicando estándares de calidad y buenas prácticas de ingeniería.

# Factibilidad del Proyecto

El proyecto SIDEP es factible de desarrollar dentro del plazo académico de 18 semanas, considerando el alcance definido, los recursos disponibles y la planificación estructurada.

### Recursos

- Tecnologías conocidas: Angular, Node.js, PostgreSQL, Prisma

- Equipos computacionales

- Acceso a internet

- Herramientas de desarrollo y control de versiones

### Factibilidad técnica

El uso de tecnologías ampliamente adoptadas en la industria permite reducir la complejidad de implementación y asegurar la viabilidad técnica del sistema.

### Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Integración de módulos | Fallas en el sistema | Desarrollo modular e integración progresiva |
| Limitaciones de tiempo | Retrasos | Planificación y control de avances |
| Inconsistencia de datos | Información errónea | Validaciones en backend y base de datos |
| Falta de acceso a información real | Diseño incompleto | Uso de datos simulados y validación iterativa |
| Baja adopción del sistema | Uso limitado | Interfaces simples y enfoque en usabilidad |

Estas estrategias permiten asegurar la viabilidad del proyecto en el contexto académico.

# Desarrollo de Ingeniería

SIDEP será desarrollado bajo una arquitectura de tipo N-Tier en un modelo cliente-servidor, permitiendo separar responsabilidades entre las distintas capas del sistema.

## Arquitectura

- Frontend: Angular (interfaz de usuario)

- Backend: Node.js + Express (lógica de negocio)

- Base de datos: PostgreSQL (persistencia de datos)

La comunicación entre componentes se realizará mediante una API REST, facilitando la integración y escalabilidad del sistema.

## Seguridad

- Autenticación mediante JWT

- Encriptación de contraseñas

- Control de acceso por roles

## Metodología

El desarrollo se realizará bajo modelo en cascada, considerando:

- Requerimientos

- Diseño

- Implementación

- Pruebas

- Mantenimiento

Este enfoque permite un control estructurado del proyecto y alineación con estándares de ingeniería.

# Conclusiones (ENGLISH)

The SIDEP project demonstrates the feasibility of implementing a centralized system to improve operational efficiency in fire departments. It addresses real-world problems by integrating multiple operational processes into a single platform.

The project provides a structured technological solution aligned with software engineering practices, improving data management, traceability, and decision-making capabilities.

# Reflexión (ENGLISH)

This project allowed the development of technical, analytical, and teamwork skills. One of the main challenges was defining a realistic scope and ensuring proper integration between system components.

Through this experience, the team improved its ability to design, implement, and manage a real-world software project, strengthening both technical and professional competencies.