Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | SIDEP – Sistema Digital de Emergencias y Partes |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de materiales llamados, generación de partes de emergencia y análisis de datos. |
| Competencias | - Levantamiento y análisis de requerimientos - Desarrollo de sistemas computacionales. - Adaptación de sistemas computacionales. - Integración de sistemas computacionales - Integración de tecnologías de información - Desarrollo de soluciones tecnológicas - Seguridad de sistemas computacionales - Gestión de proyectos informáticos - Resolución de problemas - Análisis de datos |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Actualmente, la gestión de información en los cuarteles de bomberos presenta diversas dificultades debido al uso de herramientas poco integradas. Entre los principales problemas se encuentran: - El inventario en bodegas se administra mediante hojas de Excel, lo que dificulta el control actualizado de los recursos. - Los checklist de los carros de bomberos se realizan mediante formularios de Google, generando información dispersa. - No existe un sistema centralizado para registrar los partes de emergencia. - La elaboración de reportes para comandancia requiere trabajo manual. - No es posible obtener fácilmente estadísticas sobre emergencias, tiempos de respuesta o uso de materiales. Estas limitaciones generan pérdida de tiempo, duplicidad de información y dificultad para tomar decisiones basadas en datos. Nuestra solución propone el desarrollo de SIDEP, un sistema web de gestión de emergencias para bomberos, que permitirá centralizar toda la información operativa del cuartel. El sistema permitirá registrar, gestionar y analizar información relacionada con emergencias, inventarios, equipos y reportes institucionales. Entre sus principales características se encuentran: - Registro digital de partes de emergencia. - Gestión de inventario general del cuartel. - Registro de checklist operativos por cada carro de bomberos. - Gestión del bolso de trauma y equipos de respiración. - Gestión de licencias. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación web para la gestión de partes de emergencia, inventario y reportes operativos en compañías de bomberos, que permita centralizar la información y mejorar la administración y análisis de los datos generados durante las emergencias. Los objetivos específicos son: - Centralizar el registro de partes de emergencia y los checklist en una plataforma digital, reduciendo el uso de herramientas dispersas como formularios y hojas de cálculo con ello reduciendo los errores de uso en un 50% en el primer mes. - Reducir el tiempo de registro de información de emergencias en un 30%, mediante formularios y automatización de reportes en el primer mes. - Aumentar la disponibilidad de información operativa en un 40%, permitiendo generar reportes y estadísticas sobre emergencias y uso de recursos en el primer semestre. |
| 3. Metodología | Metodología Tradicional waterfall: 1. Fase de requerimientos. 2. Etapa de diseño del sistema. 3. Etapa de implementación. 4. Etapa de pruebas. 5. Fase de desarrollo. 6. Fase de mantenimiento. Se eligió la metodología waterfall: Al ser un grupo pequeño elegimos cascada porque la comunicación será sencilla y de fácil acceso lo que nos permitirá concentrarnos mejor en prevención de errores y avanzar de manera segura. Al ser un modelo antiguo que necesita ser renovado la definición de requerimientos viene semi definida por lo tanto no es necesario una metodología iterativa. |
| 4. Desarrollo | El sistema SIDEP fue desarrollado fue implementado con Angular en el frontend, permitiendo una interfaz amigable y accesible desde el navegador como en el celular. El backend se desarrolló con Node.js y Express, encargado de procesar las solicitudes, aplicar la lógica del negocio y exponer una API REST. La base de datos PostgreSQL se utiliza para almacenar la información del sistema de forma segura y estructurada. El sistema se despliega en Internet, permitiendo el acceso remoto desde distintos dispositivos mediante conexión HTTPS. Se aplicó el modelo de arquitectura por capas para documentar el sistema, incluyendo diagramas de secuencias, componentes, arquitectura y despliegue. |
| 5. Evidencias | - Arquitectura con su respectivo documento y diagramas. - Modelo de datos - Documentación de metodología tradicional de cascada - Código del frontend. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto SIDEP fortaleció nuestro interés por el desarrollo de software y la gestión de proyectos tecnológicos, especialmente en soluciones que aportan al trabajo de emergencia. Me permitió profundizar en arquitectura de software, bases de datos en la nube y metodología tradicional, reafirmando mis intereses profesionales. |