|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos cumplido con gran parte de las actividades en los tiempos definidos, aunque con ligeros ajustes en la planificación. El principal factor que dificultó el desarrollo fue la discrepancia técnica entre el modelo de base de datos exigido para la documentación (MER en Oracle) y nuestro entorno de desarrollo (PostgreSQL). Lo que ha facilitado el avance es la comunicación constante del equipo para resolver estos cuellos de botella de forma rápida y práctica

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos la diferencia de los modelos de base de datos implementando una estrategia de "traducción" técnica. Decidimos mantener nuestra arquitectura por capas y la flexibilidad de los campos JSON, pero ajustamos nuestro esquema para incorporar obligatoriamente las nuevas entidades exigidas (como Bolsos de Trauma y Vehículos Civiles). Planeamos enfrentar futuros bloqueos manteniendo esta misma adaptabilidad entre cómo revisan el modelo los profesores (Oracle) y nuestro código real (PostgreSql).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el trabajo de manera muy positiva, ya que hemos logrado consolidar una buena arquitectura de software. Destacamos la solidez técnica alcanzada en la configuración del servidor, la estandarización del esquema de datos y el diseño del frontend. Para mejorar, debemos realizar la programación de los controladores y servicios específicos de cada módulo, aprovechando que el "esqueleto" del proyecto ya está completamente funcional.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Estamos bien. Nos distribuimos de buena manera las actividades a desarrollar cada uno, ahora pronto hay que redirigir nuestra atencion a las pruebas tecnicas del sistema por lo tanto hay habria que asignar a otro integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo se ha dado bien,