| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: |  | 30/04/2026 |
| Nombre Proyecto | SIDEP (Sistema Digital de Emergencias y Partes) |  |  |  |
| Director de Proyecto | Ignacio Pinares | Área | Informático |  |
| Área Ejecutora Responsable | Informática |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Bomberos | Área | Emergencias |  |

| Introducción General del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente documento describe el plan de comunicación del proyecto SIDEP (Sistema Digital de Emergencias y Partes), cuyo objetivo es asegurar que toda la información relevante del proyecto sea transmitida de manera clara, oportuna y eficiente entre los integrantes del equipo y los stakeholders. Este plan define los canales de comunicación, la frecuencia de interacción y las responsabilidades de cada participante durante el desarrollo del sistema, permitiendo una coordinación adecuada en cada una de las etapas del proyecto. |  |  |  |
| Objetivos del Plan de Comunicación |  |  |  |
| - Garantizar que todos los involucrados en el proyecto SIDEP estén informados sobre el estado y avance del desarrollo. - Facilitar la coordinación entre los integrantes del equipo de trabajo. - Reducir errores derivados de una comunicación deficiente o incompleta. - Asegurar la correcta transmisión de requerimientos, avances y resultados del sistema. |  |  |  |
| Roles y Responsabilidades de Comunicación |  |  |  |
| Equipo de Desarrollo (Integrantes del proyecto): - Informar avances del sistema SIDEP. - Comunicar dificultades técnicas o retrasos. - Coordinar tareas internas del desarrollo. Profesor guía / Evaluadores: - Revisar avances del proyecto. - Entregar retroalimentación técnica y metodológica. Usuarios finales (Compañía de Bomberos): - Validar requerimientos del sistema. - Entregar retroalimentación sobre funcionalidades. |  |  |  |
| Canales de Comunicación |  |  |  |
| Reuniones de avance: - Participantes: Equipo de desarrollo - Propósito: Revisar progreso del sistema - Frecuencia: Semanal Revisión con profesor: - Participantes: Equipo y profesor guía - Propósito: Validar avances y recibir feedback - Frecuencia: Según calendario académico Comunicación interna: - Medio: WhatsApp / correo electrónico - Propósito: Coordinación rápida del equipo - Frecuencia: Según necesidad |  |  |  |

Frecuencia y Tipo de Comunicación

| Tipo de Comunicación | Frecuencia | Destinatarios | Responsable | Método |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reuniones de avance | Semanal | Equipo | Integrantes | Virtual / Presencial |
| Informes de avance | Mensual | Profesor | Equipo | PDF |
| Coordinación interna | Según necesidad | Equipo | Integrantes | WhatsApp |
| Revisión de entregas | Por etapa | Profesor | Equipo | Presentación |

Gestión de problemas de Comunicación

En caso de presentarse problemas en la comunicación del equipo, se aplicarán las siguientes acciones: - Identificación de fallas mediante retroalimentación entre los integrantes. - Reuniones adicionales para resolver conflictos o falta de información. - Ajuste de los canales de comunicación según necesidades del proyecto.

| Riesgos del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Probabilidad | Impacto | Acciones de Respuesta al Riesgo |
| Falta de coordinación | Media | Alta | Reuniones semanales |
| Mala interpretación de requerimientos | Media | Alta | Validación constante |
| Falta de comunicación interna | Media | Media | Uso de canales directos (Whatsapp, discord) |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Ignacio Pinares |  |  |
| Equipo | Luis Salamanca |  |  |
| Equipo | Diego de la Sota |  |  |

Observaciones