PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

SIDEP

INTEGRANTES: Diego Delasota Ignacio Pinares Luis Salamanca

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. Proyecto |  | 001 | Fecha | 07/05/2026 |
| Nombre del Proyecto |  | SIDEP |  |  |
| Jefe de Proyecto |  | Luis Salamanca |  |  |
| Versión | Fecha | Razón del cambio |  |  |
| 1.0 | 07/05/2026 | Documento completado y ajustado al alcance del proyecto SIDEP. |  |  |

RESUMEN EJECUTIVO (describe el uso del documento para el proyecto)

Este documento establece el Plan para la Dirección del Proyecto SIDEP (Sistema Digital de Emergencias y Partes), definiendo los lineamientos de gestión que guiarán la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto. SIDEP consiste en una aplicación web orientada a centralizar la información operativa de una compañía de bomberos, incluyendo el registro digital de partes de emergencia, checklists de carros y equipos, y generación de reportes operativos. El plan organiza los documentos y procesos de dirección asociados a alcance, cronograma, calidad, recursos, riesgos e interesados. Su propósito es asegurar una gestión ordenada, trazable y coherente con la metodología en cascada definida para el proyecto, permitiendo controlar entregables, responsabilidades, aprobaciones y evidencias durante el ciclo de vida académico del proyecto.

DOCUMENTOS DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Documentos que conforman la gestión del proyecto.

GESTIÓN DEL ALCANCE • Plan de gestión del alcance: define el alcance funcional y no funcional de SIDEP, considerando los módulos de autenticación y roles, gestión de partes de emergencia, checklists de carros/equipos y reportes operativos. • Enunciado del alcance: delimita que SIDEP será una aplicación web de uso interno para una compañía de bomberos. No contempla integración automática con sistemas externos de despacho ni plataformas nacionales. • Planilla de requerimientos: documenta los requerimientos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación, prioridad, responsable y trazabilidad con los entregables del proyecto. • Estructura de desglose del trabajo (EDT): descompone el proyecto en paquetes de trabajo asociados a requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y entrega final.

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA • Plan de gestión del cronograma: establece la planificación del proyecto en 18 semanas, organizada bajo metodología en cascada: requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y cierre. • Carta Gantt: identifica actividades, duración, secuencia y responsables para análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, diseño de base de datos, desarrollo de módulos, pruebas y documentación final. • Gestión de aprobaciones entre fases: cada fase debe finalizar con revisión formal de entregables antes de avanzar a la siguiente. • Reuniones de revisión de entregables: el equipo de proyecto revisará avances con el jefe de proyecto y los profesores para validar cumplimiento de objetivos y evidencias. • Responsabilidad de aprobación: el jefe de proyecto, Luis Salamanca, coordinará la entrega; los profesores validarán los hitos académicos y entregables definidos.

Documentos que conforman los planes secundarios del proyecto.

GESTIÓN DE LA CALIDAD • Plan de gestión de calidad: define los criterios para verificar que SIDEP cumpla los requerimientos establecidos, incluyendo rendimiento, usabilidad, seguridad y disponibilidad. • Matriz de trazabilidad de requisitos: vincula cada requerimiento con módulos, casos de uso, criterios de aceptación, pruebas y entregables. • Plan de pruebas: considera pruebas funcionales sobre autenticación, partes de emergencia, checklists, reportes y permisos por rol. • Informe de control de calidad: registra resultados de pruebas, defectos detectados, correcciones aplicadas y estado de aceptación de los entregables.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS • Plan de gestión de recursos: define la asignación de integrantes, responsabilidades, herramientas y recursos técnicos necesarios para el desarrollo de SIDEP. • Recursos humanos: Luis Salamanca, Ignacio Pinares y Diego Delasota, responsables de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. • Recursos tecnológicos: computadores, conexión a internet, GitHub, Angular, Node.js, Express.js, Prisma y PostgreSQL. • Matriz de responsabilidades: distribuye tareas por fase para evitar duplicidad de trabajo y asegurar seguimiento de avances.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS • Plan de gestión de riesgos: identifica, evalúa y define acciones de mitigación para riesgos técnicos, académicos y operativos del proyecto. • Riesgos principales: retrasos por carga académica, cambios de alcance, dificultad de integración entre frontend/backend/base de datos, y disponibilidad limitada de usuarios para validación. • Estrategias de mitigación: control semanal de avances, uso de repositorio GitHub, priorización de funcionalidades críticas, respaldos del código y revisión temprana de requerimientos. • Informe de control de riesgos: actualiza probabilidad, impacto, responsable, estado y acciones correctivas de cada riesgo identificado.

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS • Plan de gestión de interesados: identifica a las personas y grupos que influyen en SIDEP o son impactados por el sistema. • Interesados principales: equipo desarrollador, jefe de proyecto, profesores, oficiales de la compañía de bomberos, cuarteleros, voluntarios y usuarios encargados de reportes. • Estrategia de comunicación: revisión de avances por hitos, validación de requerimientos con usuarios clave y presentación de evidencias en informe de avance e informe final. • Gestión de expectativas: se comunicará explícitamente que el sistema será de uso interno y no integrará automáticamente plataformas externas en esta versión.

LOG DE ASUNTOS (Registro de Incidencias) Sin incidencias abiertas al momento de la emisión de este plan. Cualquier desviación de alcance, cronograma, calidad, recursos o riesgos deberá registrarse con fecha, responsable, descripción, impacto, acción correctiva y estado.

OTROS DOCUMENTOS: 1. Informe de estado de avance. 2. Documento de Arquitectura de Software (DAS). 3. Especificación de Requerimientos de Software (SRS) / planilla de requerimientos. 4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 5. Plan de pruebas e informe de control de calidad. 6. Informe de despliegue. 8. Informe final del proyecto. 8. Presentación final. 9. Actas o aprobaciones de interesados.

| CONTACTO CLAVES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre/Cargo | Teléfono | E-mail |
| Jefe de proyecto | Luis Salamanca / Coordinación general del proyecto SIDEP | +56935019158 | lui.salamanca@duocuc.cl |
| Desarrollador | Ignacio Pinares / Desarrollo y documentación técnica | Por definir | ig.pinares@duocuc.cl |
| Desarrollador | Diego Delasota / Desarrollo, pruebas y apoyo documental | +56 9 48467642 |  |
| Docente / Sponsor académico | Profesores / Revisión y aprobación de entregables |  | Mabe.herrera@duocuc.cl Jua.mellado@duocuc.cl |
| Usuario clave | Oficialidad, cuarteleros y voluntarios de la compañía de bomberos |  |  |

| APROBACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Jefe de proyecto | Luis Salamanca |  | 07/05/2026 |
| Docente / Sponsor académico | Profesores |  |  |
| Desarrollador | Ignacio Pinares |  | 07/05/2026 |
| Desarrollador | Diego Delasota |  | 07/05/2026 |