“

| - Información General del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * ID. Proyecto: | 01 | * Fecha: | 23/08/2024 |
| * Nombre del Proyecto: | SIDEP Sistema digital de emergencias y partes |  |  |
| * Jefe de Proyecto: | Ignacio Pinares |  |  |
| * Preparado por: | Equipo del proyecto |  |  |

* Política de Calidad del Proyecto (Objetivos de calidad)

- Objetivos de Calidad: Asegurar el desarrollo e implementación de un sistema robusto, escalable y seguro para la gestión de partes de emergencia y logística, garantizando la integridad de los datos relacionales y la alta disponibilidad del servicio. - Requisitos de Calidad: Cumplir con los estándares de arquitectura definidos (Backend en Node.js/Express, ORM Prisma, Base de datos PostgreSQL en Neon), garantizando tiempos de respuesta óptimos en la API REST y una interfaz frontend intuitiva para el uso operativo.

*Línea Base de Calidad del Proyecto

Especificar los aspectos de calidad relevantes que se gestionan, para el producto y para la gestión de proyecto: indicar objetivos se espera cumplir, métricas que medirán el cumplimiento de objetivos, y cuando serán aplicadas y reportadas. Factor de Calidad Relevante; Objetivo de Calidad; Métrica a Utilizar; Frecuencia y Momento de medición; Frecuencia y Momento de reporte. Rendimiento API (Backend); Tiempos de respuesta rápidos para evitar bloqueos en el frontend.; Tiempo de respuesta promedio < 300ms por petición HTTP a las rutas de Express.; Frecuencia: En cada despliegue. Medición: Pruebas de integración.; Reporte: Al finalizar cada módulo del backend.. Integridad de Datos; Cero datos huérfanos o inconsistentes en los reportes.; 100% de cumplimiento del esquema relacional (Esquema Prisma validado sin errores).; Frecuencia: En cada migración de base de datos.; Reporte: Informe de auditoría de BD al unir frontend y backend.. Seguridad de Acceso; Proteger rutas sensibles y datos personales.; 100% de endpoints críticos protegidos mediante tokens de autenticación (JWT).; Frecuencia: Pruebas de seguridad por cada nueva ruta creada en el backend.; Reporte: Revisión de código (Code Review) semanal.. Usabilidad (Frontend); Registro rápido y sin errores bajo presión (ej: bomberos en emergencia).; Tasa de éxito en el llenado del "Parte de Emergencia" sin errores de validación > 95%.; Frecuencia: Pruebas de usabilidad (Testing QA) por componente visual.; Reporte: Al cierre del módulo operativo.. Rendimiento API (Backend); Tiempos de respuesta rápidos para evitar bloqueos en el frontend.; Tiempo de respuesta promedio < 300ms por petición HTTP a las rutas de Express.; Frecuencia: En cada despliegue. Medición: Pruebas de integración.; Reporte: Al finalizar cada módulo del backend.. Integridad de Datos; Cero datos huérfanos o inconsistentes en los reportes.; 100% de cumplimiento del esquema relacional (Esquema Prisma validado sin errores).; Frecuencia: En cada migración de base de datos.; Reporte: Informe de auditoría de BD al unir frontend y backend.. Seguridad de Acceso; Proteger rutas sensibles y datos personales.; 100% de endpoints críticos protegidos mediante tokens de autenticación (JWT).; Frecuencia: Pruebas de seguridad por cada nueva ruta creada en el backend.; Reporte: Revisión de código (Code Review) semanal..

- Procesos de Gestión de la Calidad

- Revisión de Código (Code Review): Cada controlador en Express o componente en el frontend deberá ser validado por los encargados de calidad antes de integrarse a la rama principal de Git (master). - Pruebas de API REST: Uso de herramientas (como Postman) para validar que las respuestas JSON sean correctas y concuerden con las interfaces esperadas por el frontend. - Trazabilidad de Base de Datos: Verificación de que todas las acciones de modificación generen un registro en la tabla actividades_usuario.

*Faltante

| * Matriz de Actividades de Calidad. |
| --- |
| Especificar el paquete de trabajo que tiene asociada un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración, diseñar actividades de Prevención y Control que aseguren un entregable con el nivel de calidad requerido. |  |  |  |
| Paquete de Trabajo | Estándar y Norma de Calidad Aplicable | Actividades de Prevención | Responsable Actividades de Control |
| 1. Plan para la dirección del proyecto | Metodología PMI | Revisión de completitud y firmas. | Ignacio Pinares |
| 2. Definición del alcance | Estructura PMI | Validación de requerimientos técnicos y funcionales con el cliente. | Ignacio Pinares, Diego De la Sotta |
| 3. Cronograma (MPP) | Carta Gantt | Asignación de recursos verificada y holguras calculadas. | Luis Salamanca |
| 5. Plan de Calidad | Estándares de Ingeniería de Software | Definición clara de métricas técnicas (API, BD). | Diego De la Sotta |
| 6. Plan de gestión de recursos | Estructura PMI | Asignación correcta de desarrolladores backend/frontend. | Ignacio Pinares |
| 7. Plan de gestión de los riesgos | Metodología PMI | Matriz de probabilidad e impacto técnico actualizada. | Ignacio Pinares |
| 8. Plan de gestión de interesados | Formato Excel | Identificación de roles operativos (Oficiales, Voluntarios, Cuarteleros). | Diego De la Sotta |
| 9. Modelado de Base de Datos | Normalización relacional (PostgreSQL) | Validación del archivo schema.prisma y catálogos. | Luis Salamanca |
| 10. Módulos Backend (API REST) | Estándares Node.js / Express | Revisión de código (Code Review), validación de endpoints y CORS. | Luis Salamanca y Diego De la Sotta |
| 1. Plan para la dirección del proyecto | Metodología PMI | Revisión de completitud y firmas. | Ignacio Pinares |
| 2. Definición del alcance | Estructura PMI | Validación de requerimientos técnicos y funcionales con el cliente. | Ignacio Pinares, Diego De la Sotta |
| 3. Cronograma (MPP) | Carta Gantt | Asignación de recursos verificada y holguras calculadas. | Luis Salamanca |
| 5. Plan de Calidad | Estándares de Ingeniería de Software | Definición clara de métricas técnicas (API, BD). | Diego De la Sotta |
| 6. Plan de gestión de recursos | Estructura PMI | Asignación correcta de desarrolladores backend/frontend. | Ignacio Pinares |
| 7. Plan de gestión de los riesgos | Metodología PMI | Matriz de probabilidad e impacto técnico actualizada. | Ignacio Pinares |
| 8. Plan de gestión de interesados | Formato Excel | Identificación de roles operativos (Oficiales, Voluntarios, Cuarteleros). | Diego De la Sotta |

- Organización para la Calidad del proyecto

La gestión técnica de la calidad será realizada de forma cruzada por Luis Salamanca y Diego De la Sotta. La forma en que esto se llevará a cabo es: los encargados de calidad realizarán una inspección preventiva (Code Review, pruebas de endpoints y validación de interfaz) en cada una de las etapas de desarrollo del software. En caso de encontrar alguna brecha o error crítico (bug), se informará al equipo de desarrollo para su corrección inmediata y a Ignacio Pinares (Jefe de Proyecto) si esto impacta el cronograma. Esta dualidad de roles asegura la estabilidad del código sin burocracia excesiva.

* Roles y Responsabilidades para la Gestión de la Calidad

- Jefe de Proyecto (Ignacio Pinares): Revisa y aprueba los entregables de gestión documental (Planes, Cronogramas). Genera solicitudes de cambio en caso de desviación en tiempos o costos. Supervisa directamente al equipo y negocia los plazos de entrega. - Encargados de Calidad Técnica (Luis Salamanca / Diego De la Sotta): Responsables de la validación técnica del producto. Auditan el código fuente, la estructura de la base de datos (Neon/Prisma) y las conexiones entre el frontend y el backend. - Miembros del Equipo de Desarrollo: Elaboración de los entregables (vistas y controladores) con la calidad requerida, reportando avances y resolviendo los bugs encontrados por los revisores de QA.