| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: |  | 18/06/2026 |
| Nombre Proyecto | SIDEP (Sistema Digital de Emergencias y Partes) |  |  |  |
| Director de Proyecto | Ignacio Pinares | Área | Informático |  |
| Área Ejecutora Responsable | Informático |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Cuerpo de Bomberos | Área | Servicios de emergencia |  |

| Introducción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente Informe de Control de Riesgos tiene como propósito documentar el estado y la gestión de las amenazas potenciales identificadas durante el ciclo de vida del proyecto SIDEP. Se detallan las estrategias de mitigación preventivas y correctivas aplicadas para asegurar la viabilidad técnica, el cumplimiento del cronograma y el blindaje del alcance, garantizando así un despliegue seguro en el entorno operativo del cuartel de bomberos. |  |  |  |
| Objetivos del informe |  |  |  |
| Evaluar el estado actual de los riesgos identificados en las fases iniciales del proyecto (Acta de Constitución y Especificación de Requisitos). Documentar las acciones de mitigación implementadas para resolver vulnerabilidades técnicas (arquitectura, infraestructura, pérdida de datos). Confirmar el control sobre los riesgos de alcance y cronograma para asegurar a los stakeholders (Bomberos y Duoc UC) que el sistema está preparado para la fase de producción. |  |  |  |

Resumen general de riesgos

| Categoría de riesgo | Total de riesgos identificados | Riesgos mitigados | Riesgos pendientes | Estado general |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos de Cronograma | 2 | 2 | 0 | Controlado |
| Riesgos Técnicos | 4 | 4 | 0 | Controlado |
| Riesgos de Alcance y Operativos | 2 | 2 | 0 | Controlado |
|  | 8 | 8 | 0 | 100% controlado |

Detalle de riesgos gestionados

Riesgos de cronograma

| ID del riesgo | Descripción | Impacto | Estado | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Retrasos en el desarrollo: Desviaciones en los tiempos por problemas técnicos o mala planificación. | Alto | Cerrado |  |
| CR-02 | Problemas de conectividad: Retrasos debido a falta de acceso a la nube o fallas de comunicación en el equipo. | Medio | Cerrado |  |

Riesgos de tecnicos

| ID del riesgo | Descripción | Impacto | Estado | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TE-01 | Fallas en la Infraestructura: Problemas de caída en servidores o base de datos. | Alto | Cerrado |  |
| TE-02 | Problemas de Integración: Fallas de comunicación entre el frontend (Angular) y la API REST (Node.js). | Alto | Cerrado |  |
| TE-03 | Pérdida de información: Borrado accidental, falta de respaldos o errores en la BD. | Critico | Cerrado |  |
| TE-04 | Falta de experiencia técnica / Desajuste de impedancia: Lentitud o dificultad con las nuevas tecnologías al guardar checklists dinámicos. | Alto | Cerrado |  |

Riesgos de alcance

| ID del riesgo | Descripción | Impacto | Estado | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-01 | Cambios en requerimientos: Modificaciones excesivas o solicitud de nuevas funciones durante el desarrollo. | Medio | Cerrado |  |
| AL-02 | Baja adopción del sistema: Dificultad de uso por parte de los bomberos y cuarteleros. | Alto | Cerrado |  |

Impacto en el proyecto

La gestión proactiva y estructurada de estos 8 riesgos iniciales ha sido el pilar fundamental para el éxito de SIDEP. En el ámbito técnico, la capacitación interna y la rápida adopción de PostgreSQL con campos JSONB eliminó el riesgo crítico de caída de rendimiento (hiper-normalización). Operativamente, la firmeza en el control del alcance a través de la metodología en cascada y el SRS evitó desviaciones en el esfuerzo del equipo y en el cronograma. Como resultado, el sistema ha superado con éxito las fases de desarrollo y calidad (QA), respetando íntegramente los tiempos y restricciones tecnológicas planteadas en el Acta de Constitución

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Ignacio Pinares |  |  |
| Desarrollador | Luis Salamanca |  |  |
| Desarrollador | Diego De La Sotta |  |  |

Observaciones