| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: |  |  |
| Nombre Proyecto | SIDEP |  |  |  |
| Director de Proyecto | Ignacio Pinares | Área | Informático |  |
| Área Ejecutora Responsable | Informática |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Bomberos | Área | Servicios de emergencia |  |

| Introducción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente documento certifica la finalización del proyecto "SIDEP" (Sistema de Información para la Gestión de Personal) y formaliza su cierre. El objetivo principal es garantizar que todos los entregables han sido completados, revisados y aprobados por las partes interesadas, cumpliendo con los objetivos establecidos al inicio del proyecto. |  |  |  |
| Objetivos del proyecto |  |  |  |
| Objetivo General Desarrollar una aplicación web para la gestión de partes de emergencia y reportes operativos en una compañía de bomberos, que permita centralizar la información y mejorar la administración y análisis de los datos generados durante las emergencias. Objetivos Específicos - Centralizar el registro de partes de emergencia y los checklist en una plataforma digital, reduciendo el uso de herramientas dispersas como formularios y hojas de cálculo con ello reduciendo los errores de uso en un 50% en el primer mes. - Reducir el tiempo de registro de información de emergencias en un 30%, mediante formularios y automatización de reportes en el primer mes. - Aumentar la disponibilidad de información operativa en un 40%, permitiendo generar reportes y estadísticas sobre emergencias y uso de recursos en el primer semestre. |  |  |  |

Resumen de los entregables

| Entregable | Estado | Fecha de Entrega |
| --- | --- | --- |
| Sistema "SIDEP" en producción | Aprobado | 09/03/2026 |
| Documentación técnica (DAS) | Aprobado | 16/03/2026 |
| Manual de usuario | Aprobado | 29/06/2026 |
| Informe Final | Aprobado | 06/07/2026 |

Evaluación general del proyecto

Alcance: - Todos los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el documento inicial fueron implementados y validados. Tiempo: - El proyecto fue desarrollado conforme al cronograma definido en la carta Gantt. Calidad: - Pruebas funcionales: Alto porcentaje de aprobación. - Sistema estable en entorno de pruebas y producción.

Lecciones aprendidas

| Lección aprendida | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de riesgos proactiva | La identificación temprana de riesgos evitó retrasos significativos. |
| Desarrollo incremental | Facilitó la entrega progresiva de módulos funcionales. |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Ignacio Pinares |  |  |
| Desarrollador | Diego de la Sota |  |  |
| Desarrollador | Luis Salamanca |  |  |

Observaciones