| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: |  |  |
| Nombre Proyecto | SIDEP |  |  |  |
| Director de Proyecto | Ignacio Pinare | Área | Informático |  |
| Área Ejecutora Responsable | Informática |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Bomberos | Área | Servicios de emergencias |  |

| Introducción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente Informe Final documenta el cierre formal del proyecto SIDEP. Este sistema fue desarrollado con el objetivo de mejorar la gestión operativa, administrativa y de respuesta de las unidades de emergencia de Bomberos. El informe incluye un resumen de los objetivos alcanzados, entregables desarrollados, evaluación del desempeño del proyecto, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras iniciativas. Con esto se asegura la trazabilidad, cumplimiento y calidad del trabajo realizado durante todo el ciclo de vida del proyecto. |  |  |  |
| Resumen ejecutivo |  |  |  |
| El proyecto SIDEP ha sido completado exitosamente dentro de los plazos establecidos según la carta Gantt y cumpliendo con el alcance definido. Se desarrolló un sistema integral que permite la gestión de: - Auditoría de acciones del sistema - Gestión de partes operativos - Administración de usuarios - Recursos humanos - Módulo de analítica - Configuración del sistema El sistema permite mejorar la organización, trazabilidad y toma de decisiones dentro de la institución. - Estado General del Proyecto: Completado |  |  |  |

Objetivos del proyecto

Objetivo General: Desarrollar una aplicación web para la gestión de partes de emergencia y reportes operativos en una compañía de bomberos, que permita centralizar la información y mejorar la administración y análisis de los datos generados durante las emergencias. Objetivos específicos: - Centralizar el registro de partes de emergencia y los checklist en una plataforma digital, reduciendo el uso de herramientas dispersas como formularios y hojas de cálculo con ello reduciendo los errores de uso en un 50% en el primer mes. - Reducir el tiempo de registro de información de emergencias en un 30%, mediante formularios y automatización de reportes en el primer mes. - Aumentar la disponibilidad de información operativa en un 40%, permitiendo generar reportes y estadísticas sobre emergencias y uso de recursos en el primer semestre. Cumplimiento: 100% de los objetivos alcanzados

Entregables principales

| Entregable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Sistema "SIDEP" en producción | Completado | Módulos principales operativos |
| Módulo de auditoría | Completado | Registro de acciones del sistema |
| Módulo de partes | Completado | Gestión de reportes operativos |
| Vista administrador | Completado | Control de usuarios y sistema |
| Recursos humanos | Completado | Gestión del personal |
| Módulo de analítica | Completado | Visualización de datos |
| Ajustes frontend | Completado | Mejoras visuales menores |
| Documentación técnica | Completado | Incluye arquitectura y diseño |
| Manual de usuario | Completado | Listo para un cliente |

Evaluación del desempeño

#### Alcance: - Todos los requerimientos funcionales principales fueron implementados conforme a lo planificado. El sistema cumple con las necesidades del cliente y permite una gestión eficiente de la información. #### Tiempo: - El proyecto se desarrolló siguiendo la planificación establecida en la carta Gantt, respetando las fechas definidas desde el inicio (marzo). #### Calidad: - Se realizaron pruebas funcionales que validan el correcto funcionamiento de los módulos principales del sistema.

Cronograma

| Actividad | Fecha planificado | Fecha real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 09/03/2026 | Cumplido | Completado |
| Diseño | 06/04/2026 | Cumplido | Completado |
| Implementación | 27/04/2026 | Cumplido | Completado |
| Desarrollo módulos | 27/04/2026 | Cumplido | Completado |
| Despliegue | 08/06/2026 | Cumplido | Completado |

Lecciones aprendidas

| Lección aprendida | Descripción |
| --- | --- |
| Planificación inicial | Definir bien los módulos permitió avanzar de forma ordenada |
| Desarrollo modular | Facilitó trabajar en paralelo diferentes componentes |
| Comunicación constante | Aseguró trabajo con equipo |
| Pruebas tempranas | Permitieron detectar errores antes del despliegue |
| Adaptabilidad | Se lograron integrar cambios sin afectar el avance general |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Ignacio Pinares |  |  |
| Desarrollador | Diego de la Sota |  |  |
| Desarrollador | Luis Salamanca |  |  |

Observaciones