| Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: |  |  |
| Nombre Proyecto | SIDEP |  |  |  |
| Director de Proyecto | Ignacio Pinares | Área | Informático |  |
| Área Ejecutora Responsable | Informática |  |  |  |
| Mandante/Cliente | Bomberos | Área | Servicios de emergencia |  |

| Introducción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente Informe de Evaluación y Revisión Final del Proyecto tiene como objetivo proporcionar una revisión completa del desempeño y resultados del proyecto SIDEP. Se evalúa el cumplimiento de objetivos, entregables, desempeño del equipo y lecciones aprendidas. |  |  |  |
| Objetivos del informe |  |  |  |
| - Confirmar que los entregables del proyecto han sido completados. - Evaluar el desempeño en alcance, tiempo y calidad. - Documentar lecciones aprendidas y recomendaciones. |  |  |  |

Resumen general del proyecto

| Aspecto evaluado | Resultado |
| --- | --- |
| Alcance | Requisitos principales implementados correctamente |
| Carta Gantt | Proyecto desarrollado según planificación |
| Calidad | Alto cumplimiento de pruebas funcionales |

Evaluación de entregables

| Entregable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Sistema "SIDEP" en producción | Completado | Módulos principales operativos. |
| Documentación técnica | Completado | Incluye arquitectura del sistema. |
| Manual de usuario | Completado | Incluye guías claras y detalladas. |
| Capacitación de usuarios | Completado | Uso básico comprendido. |

Evaluación del desempeño del proyecto

| Actividad | Fecha planificada | Fecha real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 09/03/2026 | Cumplido | Completado |
| Diseño | 06/04/2026 | Cumplido | Completado |
| Implementación | 27/04/2026 | Cumplido | Completado |
| Despliegue | 08/06/2026 | Cumplido | Completado |

Calidad - Pruebas finales: Alto porcentaje de cumplimiento. - Defectos identificados y corregidos: Todos los defectos críticos fueron resueltos antes del despliegue.

Lecciones aprendidas

| Lección aprendida | Descripción |
| --- | --- |
| Pruebas tempranas | Detectar errores en etapas iniciales mejora la calidad final |
| Comunicación constante | Permite seguir una planificación dadas las fechas |
| Planificación | Una buena planificación facilita cumplir plazos |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del proyecto | Ignacio Pinares |  |  |
| Desarrollador | Diego de la Sota |  |  |
| Desarrollador | Luis Salamanca |  |  |

Observaciones