| Información General del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * ID. Proyecto: | 001 | * Fecha: | 05/06/2026 |
| * Nombre del Proyecto: | SIDEP |  |  |
| * Director de Proyecto: | Ignacio Pinares |  |  |
| * Preparado por: | Área informática |  |  |

Descripción del Proyecto

Introducción

El presente documento define la gestión de riesgos del proyecto SIDEP, cuyo objetivo es desarrollar una plataforma que permita la gestión, registro y análisis de información relacionada con emergencias, optimizando la toma de decisiones y el control operativo.

| Identificación de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Riesgo | Descripción | Categoría | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Responsable |
| 1 | Retrasos en el desarrollo | Problemas técnicos o mala planificación | Cronograma | Alta | Alto | Alta | Director |
| 2 | Fallas en el Infraestructura | Problemas en servidores o base de datos | Tecnico | Media | Alto | Media | Backend |
| 3 | Problemas de Integración | Fallas entre módulos del sistema | Tecnico | Media | Alto | Media | Equipo |
| 4 | Cambios en requerimientos | Modificaciones durante el desarrollo | Alcance | Alta | Medio | Alta | Director |
| 5 | Baja adopción del sistema | Dificultad de uso por parte de usuarios | Usuario | Media | Alto | Alta | Equipo |
| 6 | Pérdida de información | Falta de respaldos o errores en BD | Seguridad | Baja | Crítico | Alta | Backend |
| 7 | Falta de experiencia técnica | Dificultad con tecnologías nuevas | Recursos | Media | Medio | Media | Equipo |
| 8 | Problemas de conectividad | Uso en entornos con internet limitado | Operacional | Alta | Alto | Crítico | Equipo |

| Evaluación de Riesgos |  |
| --- | --- |
| Cada riesgo se evalúa en términos de su probabilidad de ocurrir y su impacto en el proyecto. Esta evaluación ayuda a priorizar los riesgos y a asignar los recursos necesarios para su mitigación. |  |

| Matriz de riesgos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto / Probabilidad | Baja | Media | Alta |
| Baja | Bajo | Bajo | Medio |
| Media | Bajo | Medio | Alto |
| Alta | Medio | Alto | Crítico |

| Plan de Respuesta a Riesgos |  |
| --- | --- |
| Para cada riesgo identificado, se establece un plan de respuesta para mitigar, transferir, aceptar o evitar el riesgo. |  |

| Identificación de Riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Riesgo | Estrategia | Acción | Responsable | Fecha de Revisión |
| 1 | Retrasos | Mitigar | Seguimiento semanal y control de tareas. | Equipo | Semanal |
| 2 | Infraestructura | Mitigar | Monitoreo y respaldo de sistema. | Equipo | Semanal |
| 3 | Integración | Mitigar | Pruebas continuas. | Equipo | Semanal |
| 4 | Cambios | Controlar | Gestión formal de cambios. | Equipo | Semanal |
| 5 | Usuarios | Mitigar | Capacitación y pruebas piloto | Equipo | Mensual |
| 6 | Datos | Evitar | Backups automáticos | Backend | Diario |
| 7 | Experiencia | Mitigar | Capacitación interna | Equipo | Mensual |
| 8 | Conectividad | Mitigar | Diseño adaptable (offline / local) | Equipo | Diseño |

| Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- |
| Los riesgos serán revisados periódicamente en reuniones del equipo, ajustando las estrategias según sea necesario durante el desarrollo del proyecto. |  |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director del Proyecto | Ignacio Pinares |  |  |
| Desarrollador | Luis Salamanca |  |  |
| Desarrollador | Diego de la Sota |  |  |